KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE CHO DỰ ÁN GREENMART

1. Lý do chọn Agile (thay vì Waterfall)

- Khó khăn của mô hình Waterfall đối với dự án GreenMart:

  - Toàn bộ yêu cầu bị chốt cứng từ đầu và khách hàng (chuỗi 30 siêu thị của GreenMart) chỉ được xem sản phẩm một lần ở cuối dự án.

  - Trong bối cảnh ngành bán lẻ đang chuyển dịch mạnh mẽ sang bán hàng đa kênh (omnichannel), nhu cầu thực tế của thị trường và thói quen mua sắm của khách hàng thay đổi rất nhanh. Nếu áp dụng Waterfall, khi phát hiện sự thay đổi hoặc điểm bất hợp lý ở giai đoạn cuối, đội ngũ sẽ mất rất nhiều thời gian, chi phí để làm lại từ đầu.

- Tinh thần khắc phục của Agile:

  - Agile tiếp cận dự án theo hướng lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental). Thay vì cố gắng phỏng đoán toàn bộ yêu cầu trong một bản kế hoạch cứng nhắc từ ngày đầu tiên, Agile chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint) để liên tục phát triển, bàn giao các phần sản phẩm hoàn chỉnh và đón nhận phản hồi thực tế từ phía khách hàng.

- Kết luận:

  - Dự án nâng cấp Hệ thống quản lý bán hàng đa kênh cho GreenMart có các yêu cầu tính năng dễ thay đổi theo thực tiễn kinh doanh của chuỗi siêu thị. Do đó, việc lựa chọn Agile giúp đội dự án linh hoạt thích ứng với các thay đổi, giảm thiểu rủi ro làm lại, đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng một cách nhanh chóng và liên tục.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Dựa trên 4 thói quen hiện tại của đội, dưới đây là phân tích giá trị Agile bị đi ngược và đề xuất cách làm mới phù hợp:

- Thói quen cũ: Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp.

  - Giá trị bị đi ngược: "Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ" (Individuals and interactions over processes and tools).

  - Cách làm mới: Tổ chức các buổi họp ngắn định kỳ (như Daily Standup) và khuyến khích trao đổi trực tiếp, kết hợp công cụ trực tuyến để duy trì kết nối nhưng đặt ưu tiên cao cho việc giao tiếp mặt đối mặt hoặc qua video call để thấu hiểu và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Thói quen cũ: Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án.

  - Giá trị bị đi ngược: "Sản phẩm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ kỹ lưỡng" (Working software over comprehensive documentation).

  - Cách làm mới: Giảm bớt thời gian sa đà vào việc viết tài liệu giấy tờ chi tiết rườm rà; thay vào đó, tập trung phát triển các tính năng có thể chạy được và tổ chức trình diễn (Sprint Review) sau mỗi vòng lặp ngắn để khách hàng trực tiếp trải nghiệm.

- Thói quen cũ: Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu.

  - Giá trị bị đi ngược: "Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng" (Customer collaboration over contract negotiation).

  - Cách làm mới: Thiết lập cơ chế hợp tác linh hoạt với khách hàng (đại diện GreenMart tham gia vào các buổi lập kế hoạch và nghiệm thu ngắn hạn), cho phép điều chỉnh, bổ sung hạng mục ưu tiên vào Product Backlog ở đầu mỗi Sprint mà không phải chờ đợi các thủ tục phê duyệt hành chính kéo dài.

- Thói quen cũ: Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.

  - Giá trị bị đi ngược: "Phản hồi sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch" (Responding to change over following a plan).

  - Cách làm mới: Coi kế hoạch là một định hướng ban đầu có thể điều chỉnh; đội ngũ sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản hồi từ thị trường và khách hàng để cập nhật kế hoạch cho phù hợp với thực tế kinh doanh.

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: 2 tuần (14 ngày) cho mỗi Sprint.

- Lý do chọn gắn với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Chu kỳ 2 tuần đủ ngắn để mọi tiến độ, công việc hoàn thành và khó khăn của đội đều được đưa lên bàn thảo luận công khai thông qua các sự kiện Scrum, giúp tất cả các bên nắm bắt tình hình thực tế.

  - Thanh tra (Inspection): Cung cấp các mốc thời gian thường xuyên (mỗi 2 tuần) để đội ngũ và khách hàng cùng kiểm tra lại phần mềm thực tế (Increment), đánh giá mức độ hoàn thiện so với mục tiêu đặt ra.

  - Thích nghi (Adaptation): Cho phép đội dự án nhanh chóng điều chỉnh quy trình làm việc, kỹ thuật hoặc thứ tự ưu tiên của tính năng ngay sau mỗi Sprint nếu phát hiện điểm chưa phù hợp, tránh sai lệch kéo dài.

- Vì sao chọn Scrum thay vì tiếp tục làm theo Waterfall: Scrum cung cấp một khung làm việc rõ ràng với các vai trò, sự kiện và tài liệu cụ thể, giúp kiểm soát tốt các dự án phần mềm có yêu cầu thay đổi liên tục nhờ phương thức phát triển theo vòng lặp ngắn và tinh thần cải tiến liên tục.

4. Phân vai Scrum Team

Dội dự án gồm 6 thành viên: Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung. Phân định 3 vai trò trong Scrum như sau:

- Product Owner (PO): Long

  - Được quyết định: Nội dung Product Backlog, thứ tự ưu tiên các tính năng, chấp nhận hoặc từ chối các Increment do đội phát triển bàn giao, quyết định thời điểm phát hành sản phẩm.

  - Không được quyết định: Không được tự ý thay đổi kỹ thuật lập trình, công nghệ triển khai hoặc áp đặt ước tính thời gian (story points) chi tiết của từng nhiệm vụ kỹ thuật mà Development Team phải gánh vác.

- Scrum Master (SM): Hoa

  - Được quyết định: Phương pháp vận hành khung Scrum, điều phối các sự kiện Scrum (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective), loại bỏ các rào cản/chướng ngại vật (impediments) cản trở hiệu suất của đội.

  - Không được quyết định: Không được can thiệp vào các quyết định kinh doanh của Product Owner hay chỉ định Development Team phải viết code bằng giải pháp kỹ thuật cụ thể nào.

- Development Team (Đội phát triển): An, Bình, Chi (Lập trình viên) & Dung (Tester)

  - Được quyết định: Cách thức kỹ thuật để hiện thực hóa các hạng mục thành sản phẩm chạy được, tự phân công công việc trong Sprint Backlog và tự quyết định khối lượng công việc (capacity) có thể hoàn thành trong một Sprint.

  - Không được quyết định: Không được tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên các tính năng trong Product Backlog nếu không có sự đồng ý của Product Owner, không được đơn phương thay đổi mục tiêu Sprint (Sprint Goal) khi Sprint đã bắt đầu.

5. Artifacts & Lịch sự kiện

5.1. Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục, đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

- Hệ thống xác thực tài khoản đa kênh (Đăng nhập/Đăng ký cho khách hàng siêu thị).

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục, giá, vị trí siêu thị gần nhất.

- Quản lý giỏ hàng trực tuyến và cập nhật tồn kho theo thời gian thực.

- Quy trình thanh toán trực tuyến tích hợp cổng thanh toán điện tử.

- Lịch sử đơn hàng và theo dõi trạng thái giao hàng/nhận hàng tại siêu thị (Click & Collect).

- Hệ thống đánh giá sản phẩm và gửi thông báo khuyến mãi qua ứng dụng.

5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu cho Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): Hoàn thiện nền tảng đăng nhập tài khoản và tính năng tìm kiếm, lọc sản phẩm cơ bản để khách hàng có thể tra cứu danh mục hàng hóa của GreenMart trên kênh online.

- Sprint Backlog (Các tác vụ chi tiết trong Sprint 1):

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bảng Người dùng và Sản phẩm.

  - Xây dựng API Đăng nhập/Đăng ký (An).

  - Xây dựng giao diện trang chủ và màn hình Đăng nhập (Bình).

  - Phát triển tính năng Tìm kiếm và Lọc sản phẩm theo danh mục (Chi).

  - Viết kịch bản kiểm thử và tiến hành kiểm thử các chức năng đăng nhập, tìm kiếm (Dung).

5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

- Một phần mềm chạy được (chưa hoàn thiện toàn bộ hệ thống bán hàng nhưng có tính năng cốt lõi hoạt động ổn định), bao gồm: Module đăng nhập/đăng ký tài khoản và module tìm kiếm, lọc sản phẩm cơ bản cho phép người dùng thao tác thực tế.

5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (Độ dài Sprint: 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời gian: Đầu mỗi Sprint (ngày đầu tiên của chu kỳ 2 tuần, kéo dài khoảng 2-4 tiếng).

  - Mục đích: Product Owner đưa ra các mục ưu tiên cao nhất, đội ngũ cùng thảo luận và cam kết Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) cũng như chọn các hạng mục đưa vào Sprint Backlog.

- Daily Scrum (Họp hằng ngày):

  - Thời gian: Mỗi ngày trong tuần, thời gian cố định 15 phút đầu giờ làm việc.

  - Mục đích: Các thành viên đồng bộ tiến độ công việc, chia sẻ những việc đã làm hôm qua, kế hoạch hôm nay và các khó khăn gặp phải để hỗ trợ lẫn nhau.

- Sprint Review (Sơ kết Sprint):

  - Thời gian: Ngày cuối cùng của Sprint (trước ngày kết thúc chu kỳ 2 tuần, kéo dài khoảng 1-2 tiếng).

  - Mục đích: Đội ngũ trình diễn phần sản phẩm hoàn thành (Increment) cho Product Owner và các bên liên quan (khách hàng/đại diện GreenMart) để thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog.

- Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình):

  - Thời gian: Ngay sau buổi Sprint Review, kéo dài khoảng 1 tiếng.

  - Mục đích: Đội dự án tự nhìn lại quy trình làm việc trong Sprint vừa qua (con người, mối quan hệ, quy trình, công cụ) để tìm ra điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần cải tiến cho Sprint tiếp theo.

- Backlog Refinement (Tinh chỉnh Product Backlog):

  - Thời gian: Diễn ra vào giữa chu kỳ Sprint (khoảng tuần thứ 1 hoặc đầu tuần thứ 2), kéo dài 1-2 tiếng.

  - Mục đích: Product Owner và Development Team cùng xem xét, làm rõ, ước tính lại kích thước và bổ sung chi tiết cho các hạng mục ở các Sprint tiếp theo.

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên — đưa tính năng đặt hàng online lên làm trước.

  - Cách xử lý: Đội ngũ tuyệt đối không tự ý thay đổi phạm vi hoặc thêm tính năng mới làm gián đoạn Sprint Goal của Sprint đang chạy. Product Master / Product Owner sẽ ghi nhận yêu cầu thay đổi này vào Product Backlog và sắp xếp nó lên vị trí ưu tiên cao nhất. Yêu cầu mới sẽ được đưa vào lập kế hoạch và bắt đầu phát triển từ Sprint tiếp theo, đảm bảo tính ổn định và tập trung cho đội ngũ trong Sprint hiện tại.

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành.

  - Cách xử lý: Tính năng chưa hoàn thành (chưa đạt tiêu chí Definition of Done) sẽ không được mang ra trình diễn như một phần sản phẩm đã sẵn sàng nghiệm thu. Đội ngũ sẽ thành thật báo cáo với Product Owner về trạng thái thực tế, đưa hạng mục đó quay trở lại Product Backlog để đánh giá lại mức độ ưu tiên và ước tính thời gian hoàn thành trong các Sprint sau. Trong buổi Sprint Retrospective, đội sẽ cùng phân tích nguyên nhân vì sao tính năng bị trễ (do đánh giá sai khối lượng, phát sinh lỗi kỹ thuật, v.v.) để rút kinh nghiệm và điều chỉnh khối lượng công việc phù hợp cho Sprint kế tiếp.