INSPECT & ADAPT EVENT PACK: SHOPCARE AI (SPRINT 15)

1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

1.1. Phân loại trạng thái Increment (SC-61 đến SC-65)

Dựa trên tiêu chuẩn Definition of Done (DoD) của Sprint (đã đưa lên staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao, đạt kiểm tra quyền riêng tư), ta phân loại các hạng mục công việc như sau:

| Mã PBI | Bằng chứng cuối Sprint 14 | Trạng thái thực tế | Hướng xử lý phần chưa Done |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | ĐÃ HOÀN THÀNH (Done) | Đưa vào Increment chính thức để demo trong Sprint Review. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | CHƯA HOÀN THÀNH (Not Done) | Tách 8 ca lỗi dịch vụ sang Product Backlog Sprint 15; không tính vào Increment Review. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | CHƯA HOÀN THÀNH (Not Done) | Giữ lại trong Sprint 15, ưu tiên fix ngay lỗi nghiêm trọng cao đầu Sprint mới. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | CHƯA HOÀN THÀNH (Not Done) | Hoàn tất kiểm tra che SĐT và đưa vào định nghĩa Done bổ sung trước khi phát hành. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | ĐÃ HOÀN THÀNH (Done) | Đưa vào Increment chính thức để demo trong Sprint Review. |

Cách trình bày phần chưa Done trong Review: Scrum Master và Developer trình bày minh bạch tình trạng kỹ thuật (SC-62, SC-63, SC-64 chưa đạt chuẩn DoD). Không che giấu, giải thích rõ lý do kỹ thuật và cam kết đưa vào Sprint tiếp theo thay vì ép nghiệm thu.

1.2. Đánh giá sai sót của Review cũ và Tác động

- Điểm sai 1: PO gộp gộp toàn bộ (cả phần chưa Done như SC-62 đến SC-64) là "Done" và ép nghiệm thu toàn bộ.

  - Tác động: Phá vỡ tính minh bạch của Scrum, đẩy sản phẩm tiềm ẩn lỗi (lỗi dịch vụ đơn hàng, lộ SĐT) lên môi trường staging/production, làm mất lòng tin của các bên liên quan (Stakeholders).

- Điểm sai 2: PO hứa hẹn làm ngay mọi Feedback tại chỗ mà không qua khâu tinh chỉnh (Refinement) và đánh giá năng lực của Development Team.

  - Tác động: Quá tải Product Backlog, phá vỡ Sprint Goal, tạo áp lực ảo và dẫn đến việc đội ngũ phát triển phải cắt xén quy trình kiểm thử (đẩy Integration Test quá muộn vào Ngày 8).

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

2.1. Agenda Sprint Review (60 phút)

| Thời gian | Nội dung & Hoạt động | Vai trò chủ trì | Câu hỏi mở & Trao đổi hai chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 phút | Khung Sprint & Mục tiêu | Scrum Master / PO | Sprint Goal đã giải quyết đúng bài toán CSKH xử lý dưới 2 phút chưa? |
| 30 phút | Demo Increment thực tế (Chỉ các PBI đạt Done: SC-61, SC-65) và báo cáo minh bạch PBI chưa Done (SC-62, 63, 64). | Development Team | Các bên liên quan quan sát thấy luồng xử lý tự động này có khớp với thực tế vận hành không? |
| 15 phút | Thu thập Feedback & Cập nhật Feedback Log | Product Owner | Feedback nào thực sự cấp thiết cho Sprint 15? Điểm nào cần làm rõ? |
| 05 phút | Tổng kết & Định hướng | Product Owner | Thống nhất lịch trình Sprint tiếp theo. |

2.2. Feedback Log (F-01 đến F-05)

| Mã Feedback | Nguồn cung cấp | Bằng chứng thực tế | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý của PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vận hành CSKH | Đề xuất tự động hóa 90% quy trình phân loại. | Tiêu chí phân loại nào chưa chính xác ở Sprint 14? | Chuyển vào Product Backlog để phân tích sâu ở Sprint 15. |
| F-02 | Trưởng nhóm CSKH | Yêu cầu chuyển hội thoại AI sớm hơn khi kẹt. | Ngưỡng thời gian hoặc từ khóa kích hoạt chuyển giao là gì? | Thêm vào danh sách tinh chỉnh (Refinement) Sprint 15. |
| F-03 | Pháp chế / Privacy | Phát hiện còn lọt SĐT khách hàng ở đoạn chat mẫu. | Lỗi phát sinh từ nguồn dữ liệu test hay thuật toán che? | Giao Dev kiểm tra và xử lý dứt điểm SC-64. |
| F-04 | Nhân viên CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh trực quan trên một màn hình. | Cần hiển thị lịch sử kênh nào trước (Zalo, Facebook, Web)? | Phối hợp UX/UI thiết kế lại giao diện cho lịch sử đa kênh. |
| F-05 | Kỹ thuật / DevOps | Độ trễ phản hồi (P95) lệch so với cam kết ban đầu. | Tải hệ thống thời điểm test đạt bao nhiêu request/s? | Đưa vào hạng mục tối ưu hóa hiệu năng hạ tầng. |

3. Thiết kế Sprint Retrospective & Action Plan

3.1. Luồng Retro 60 phút (Data - Insight - Action - Follow-up)

- 0-10 phút (Set the Stage & Data): Cung cấp dữ liệu vận hành thực tế Sprint 14 (biểu đồ burn-down, số lượng test case đạt/lỗi, thời gian staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8). Xử lý đổ lỗi: Đổi ngôn ngữ từ "Ai làm sai?" sang "Quy trình nào đã tạo ra lỗ hổng này?".

- 10-25 phút (Generate Insights): Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) tại sao staging muộn và test muộn dẫn đến chất lượng trượt ở SC-62, 63, 64.

- 25-45 phút (Decide Actions): Thảo luận và chọn lọc giải pháp cải tiến.

- 45-60 phút (Close & Follow-up): Chốt tối đa 2 Action Item cốt lõi, phân công người theo dõi và thời hạn cụ thể.

3.2. Rà soát Action Item cũ & Cam kết Action mới (Tối đa 2 mục)

- Nguyên tắc: Loại bỏ hoàn toàn các action mơ hồ, cá nhân hóa (như "mọi người cố gắng cẩn thận hơn").

- Danh sách Action Item chuẩn hóa cho Sprint 15:

| STT | Hành động cải tiến cụ thể (Action Item) | Nhóm / Người theo dõi | Thời điểm hoàn thành | Bằng chứng nghiệm thu (Artifact / Metric) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dời thời điểm đưa lên Staging từ Ngày 4 lên Ngày 2 để tăng thời gian kiểm thử tích hợp. | Development Team (Lead Dev) | Sprint 15 (Ngày 2 của Sprint) | Báo cáo build staging thành công trên CI/CD vào cuối Ngày 2. |
| 2 | Tách Integration Test chạy cuốn chiếu từ Ngày 8 thành song song theo từng PBI hoàn thành. | QA Team & Dev Team | Xuyên suốt Sprint 15 | Jira Ticket có kết quả test tích hợp cập nhật liên tục hàng ngày. |

4. Chọn kỹ thuật Retro: Start-Stop-Continue vs. 4Ls

4.1. Bảng so sánh hai phương án kỹ thuật Retro

| Tiêu chí so sánh | Phương án A: Start - Stop - Continue | Phương án B: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn tâm lý | Trung bình (Dễ rơi vào chỉ trích hành vi cá nhân nếu không kiểm soát tốt mục Stop). | Cao (Tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và góc nhìn khách quan của cá nhân). |
| Khả năng tìm nguyên nhân gốc | Tốt, hướng thẳng vào hành động thực tế cần làm/dừng. | Khá, thiên về tư duy nhận thức và mong đợi dài hạn nhiều hơn. |
| Chất lượng Action tạo ra | Thực tế, dễ chuyển hóa thành công việc kỹ thuật ngay lập tức. | Trừu tượng hơn, cần thêm bước lọc để chuyển thành Action kỹ thuật. |
| Thời lượng thực hiện | Gọn trong 20-25 phút. | Mất khoảng 30-35 phút do cần thời gian chia sẻ 4 nhóm yếu tố. |
| Hỗ trợ người ít nói | Kém hơn nếu không viết sticky notes ẩn danh trước. | Tốt nhờ phân chia rõ các khía cạnh (Liked/Learned giúp mở lời dễ dàng). |

4.2. Quyết định lựa chọn và Trade-off

- Lựa chọn: Sử dụng Phương án A (Start - Stop - Continue) được bổ sung quy tắc viết ẩn danh sticky notes để đảm bảo an toàn tâm lý.

- Lý do & Trade-off:

  - Lý do: Bối cảnh Sprint 14 đang gặp vấn đề trầm trọng về quy trình phối hợp (staging muộn, test muộn, đổ lỗi). Start-Stop-Continue trực diện giúp nhóm đi thẳng vào việc dừng thói quen xấu (Stop), bắt đầu thói quen tốt (Start) nhằm sửa đổi ngay lập tức ở Sprint 15.

  - Trade-off: Hy sinh một phần chiều sâu về cảm xúc dài hạn (của 4Ls) để đánh đổi bằng sự quyết liệt và tính thực tế của các hành động khắc phục quy trình ngắn hạn.

  - Điều kiện đổi/kết hợp: Nếu các vấn đề về quy trình đã được giải quyết ổn định ở các Sprint sau, có thể chuyển sang dùng 4Ls trong các đợt Retrospective tổng kết quý hoặc khi cần cải thiện tinh thần đội ngũ.

5. Chu trình Inspect and Adapt & Truy vết ngoại lệ

5.1. Sơ đồ chu trình Inspect and Adapt (Sprint 14 → 15)

Plaintext

[Sprint 14 Increment]

│

▼

[Sprint Review] ──(Lọc dữ liệu Done/Not Done)──► [Product Backlog (Cập nhật Feedback F-01 đến F-05)]

│

▼

[Sprint Retrospective] ──(Phân tích Data & Insight)──► [Action Items (Tối đa 2 mục)]

│

▼

[Sprint 15 Planning & Execution] ──(Áp dụng Staging Ngày 2 & Test song song)

5.2. Truy vết 1 Feedback và 1 Action Item

- Truy vết Feedback (F-04: Thiếu lịch sử đa kênh trực quan):

  - Nguồn cập nhật: Đưa từ Feedback Log Sprint Review vào Product Backlog dưới dạng PBI mới.

  - Quyền cập nhật: Chỉ có Product Owner mới có quyền sắp xếp độ ưu tiên (Priority) của PBI này vào Product Backlog của Sprint tiếp theo sau khi đã refine với nhóm.

  - Bằng chứng và tiêu chí đo: PBI được thiết kế UI/UX trên Figma, đạt review từ đại diện CSKH, sau đó chuyển thành code và kiểm thử đạt trên môi trường staging.

- Truy vết Action Item (Dời Staging từ Ngày 4 lên Ngày 2):

  - Nguồn cập nhật: Lấy trực tiếp từ biên bản Retro Sprint 14.

  - Quyền cập nhật: Development Team chịu trách nhiệm thực thi và cam kết kỹ thuật; Scrum Master theo dõi tiến độ thực hiện qua Standup hàng ngày.

  - Bằng chứng và tiêu chí đo: Thời điểm bản build đầu tiên đẩy thành công lên môi trường Staging vào lúc kết thúc Ngày 2 của Sprint 15 (ghi nhận trên hệ thống CI/CD).